南川区工业园区水江组团大顺路项目

土石方工程劳务招标文件

一、招标工程内容及概况

1、工程名称：南川区工业园区水江组团大顺路项目土石方工程

2、工程地址：南川区水江镇

3、工程概况：本次招标的大顺路项目土石方工程长度约715m，该道路为城市主干路，设计车速50km/h，路幅宽度为32米。

4、工程承包范围: 含道路路基土石方、排水管网沟槽土石方挖运；路基土石方场内运输及分层回填压实；低填浅挖、软基换填开挖等软基处理。其余工作内容详见工程量报价清单。

5、承包方式：本招标工程采取道路土石方分项承包方式，本招标工程所用全部土石方作业机械、土石方运输车辆及油料均由中标人自行提供，石方爆破由中标人自行办理爆破手续并缴纳相关费用（包括雷管、炸药等所有爆破物资费用），总包单位协助办理相关事宜。

6、质量标准：达到道路路基工程质量验收规范规定的合格标准。

7、安全文明施工：中标人施工范围内的安全文明施工按业主方要求执行，并符合渝建发[2014]25号文之相关规定。

8、工程工期：具体工期要求按总包单位项目部总体进度安排执行

二、招标条件

1、投标单位资质及相关要求

1.1投标单位应具备建筑工程劳务施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的资格和能力。

1.2担任本工程的项目经理必须具有类似工程两个及以上的相应施工业绩。

2、工程计价条件

2.1以本工程道路部分施工图所示工作内容为准，并参照总包单位提供的分项工程量清单工作内容，投标人依据市场行情并结合自身实力自主测算报价，并实行工程量清单综合单价包干。综合包干单价包括但不限于以下内容：承包范围内的全部机械费、油料费、劳务费，设备及周辅材的租赁费，中标人职责范围内提供的易耗品费，现场材料（含甲供）、周辅材、设备等的上下车及二次或多次转运费，安全文明施工措施费用，机械进出场费用，中标人自身使用的临时设施搭拆费用，工人住宿（房屋租赁费用）及生活水电费用，法律法规（含地方法规）规定的劳动者的工资(含加班工资)、劳保、政府文件规定的室外高温补贴、福利、劳动保险、伤亡医疗赔偿费用，管理费，合理利润，税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，包括投标人认为可能发生的一切费用均包括在综合包干单价内，总包单位不再支付其他任何费用。

2.2 工程结算原则：本工程结算总价=实际完成分部分项清单合格工程量*中标综合单价±合同外工程设计变更费用或签证费用，实际完成的分部分项清单合格工程量以甲乙双方现场实际收方确认的工程量为准。

2.3  工程付款方式：每两个月为一个计量周期，在计量周期末月25日统计该计量周期实际完成合格工程量，双方签字认可后由甲方项目部报公司进度工程计量报表，公司在计量周期次月25日前完成审核后，支付实际合格工程量的70%。本工程承包范围（含变更或新增工程）全部完工并经甲方验收合格后，经甲乙双方结算签字认可后，支付至结算合格工程量的80%。（累计支付费用不超过审定金额的80%）

余款15%三个月内付清，留5%作为工程质量保修金(缺陷责任期 2年)。

在每次付款到期日10日之前乙方应提供足额的简易增值税专用发票，乙方未按时提供的甲方有权拒绝付款。

2.5  中标人向总包单位提交履约保证金金额、方式和提交时间：

金额：中标金额的5%；

方式：现金或者转帐支票；

提交时间：合同签订前5日内提交。

履约保证金返还：承包范围工程全部完工并验收合格后一个月内一次性退还（不计息）

2.6 下列费用不计入投标价格内，但中标人在中标后不得以任何理由和原因要求招标单位另行计取该费用。

2.6.1因施工质量达不到设计及验收要求而发生的相关拆除、返工等费用；

2.6.2远地施工增加的费用和施工队伍迁移费。

三、投标文件编制要求：

1、投标单位资质要求：

1.1 投标单位应提供相应劳务施工资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的资格和能力,不是法人参加的投标单位另必须提供法人授权委托书。

1.2 投标单位必须提供担任本工程的项目经理和技术负责人具有类似工程两个及以上的相应施工业绩证明（业绩证明可用word文档格式，另必须提供每个类似工程主体结构照片不少于5张）。

2、商务部份：按总包单位提供的分部分项清单填报综合单价（按excel格式），该综合单价包含范围按本招标文件第二款之2.1条所涵盖内容（分部分项清单项目包含工作内容不再重复描述，并且分部分项清单所描述的工作内容仅供参照，具体报价时必须结合施工图所示内容），中标后综合单价不再做调整。

3、投标文件原则上要求用A4纸打印纸质版后用档案袋密封，书面递交至公司合同预算部。

4、开标时间：2017年9月4日上午10:00

四、评标方法及标准：

评标采用比较法，双方根据报价洽谈，招标人择优确定中标单位。

五、本工程道路施工图电子版单独提供，分部分项清单作为本招标文件的附件随招标文件上传至公司OA。

重庆新洲建筑工程有限公司

二Ｏ一七年八月二十日